# OR-RM. 1712.21.2020

Protokół Nr 21/2020

Tematyka  kontroli: „Wydatki poniesione na realizację przebudowy świetlicy wiejskiej

w Woli Wapowskiej i świetlicy w Kruszwicy.”.

Posiedzenie kontrolne odbyło się dnia 16 stycznia 2020r.

Komisja w składzie:

Jarosław Kaczmarek - przewodniczący,

Teresa Tenerowicz - zastępca przewodniczącego,

Tomasz Łożyński - sekretarz komisji.

Informacji udzieliła Pani Monika Winiarczyk Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji

i Funduszy Zewnętrznych.

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej.

Projekt ten był realizowany pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 523.256,35zł, z czego dofinansowanie to 70,76% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. kwota 339.942,12zł

Gmina Kruszwica otrzymała również pozytywną rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” dotyczącej zwiększenia dofinansowania do wysokości ujętej w LPR Gminy Kruszwica, tj. 367.446,94zł. W związku z powyższym złożono wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie. Gmina Kruszwica oczekuje na odpowiedź w w/w sprawie.

Data podpisania umowy o dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych, nastąpiła w dniu 06.06.2019r.

Wykonawcę wyłoniono w przetargu  i był to Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak z Kruszwicy.

Nadzór inwestorski pełniła firma GOLIAT II Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Branno.

Zakres rzeczowy obejmował:

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń świetlicy, częściową wymianą stolarki okiennej, modernizację systemu ogrzewania oraz ocieplenie zewnętrzne. Budynek dostosowano do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz zmodernizowano technicznie tak, by nie zagrażał bezpieczeństwu osób z niego korzystających. Z uwagi na rozszerzony zakres prac o ocieplenie i remont dachu przyległego budynku OSP, gmina poniosła związane tym koszty niekwalifikowlane, czyli nie podlegające dofinansowaniu. 
Dokumentacja techniczna wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich zamknęła się kosztem 16.605,00 zł, w tym dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych wyniosło      10.780,64 zł.

Studium wykonalności, czyli dokument w którym opracowana jest zasadność i właściwości danego projektu niezbędne w celu pozyskiwania środków z RPO, wyniósł 7.999.99 zł, w tym dofinansowanie to kwota 5.193,92 zł. Roboty budowlane zamknęły się kosztem 467.900,00 zł. Przy tych pracach pojawiły się największe koszty niekwalifikowalne, które wyniosły 38.268,86 zł. W przypadku tych prac była możliwość odzyskania podatku VAT, który wyniósł 10.499,22 zł.  Dofinansowanie wyniosło 304.002,52 zł.

Nadzór inwestorski firmy GOLLIAT II Sp.z.o.o. kosztował 18.500,00 zł, i tutaj dofinansowanie wyniosło 12.010,95 zł.
Ostatnim wydatkiem były koszty pośrednie- promocja. Są to koszty promocji środków zewnętrznych i sposobu ich wydatkowania. Wyniosły one 12.251,36 zł.     Również tutaj dofinansowanie  było 70,76 % i wyniosło 7.954,09 zł.

Prace budowlane odebrano 12.11.2019r.
W ogólnym rozliczeniu suma kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych wyniosła 523.256,35 zł, w tym koszty kwalifikowane to 480.422,73 zł, a niekwalifikowane, po odliczeniu odzyskanego podatku VAT, 32.334,40 zł.
Suma dofinansowania w ilości 70,76% wyniosła 339.942,12 zł.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy

Projekt ten realizowany był pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica – świetlica w Kruszwicy”. Również ta inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.191.487,83 zł, w tym dofinansowanie 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. 634.998,14 zł .

Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło w dniu 14.08.2018r.

Okres realizacji projektu trwał od 28.06.2017r. do 31.12.2019r.

Wykonawcą została Firma Ogólnobudowlana „INSTALTECH” Józef Sławianowski

z Włocławka

Nadzór inwestorski pełni firma MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki  z siedzibą  w miejscowości Kostrzyn Wielkopolski, natomiast nadzór ornitologiczny (ze względu na gniazda wróbla) pełniła firma FENeco Paweł Stopiński

z Inowrocławia. 
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej. W ramach projektu przeprowadzona była modernizacja energetyczna obiektu na podstawie przeprowadzonego audytu w celu osiągnięcia najlepszego stosunku wielkości środków publicznych do uzyskanych efektów energetycznych. Realizacja projektu przyczyni się do racjonalizacji zużycia i ograniczenia strat energii, co wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie również na obniżenie tzw. niskiej emisji, a także zasadniczo zmniejszy koszty utrzymania obiektu.

W ramach inwestycji przewidziano między innymi: docieplenie podłogi na gruncie; docieplenie dachu; docieplenie ścian zewnętrznych; wymianę stolarki okiennej, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej (zastosowanie kolektorów słonecznych), modernizację systemu ogrzewania (zastosowanie ogrzewania gazem ziemnym), remont pomieszczeń.

W tym przypadku również z uwagi na rozszerzony zakres prac takich jak: remont łazienek i klatki schodowej, montaż pompy ciepła oraz opaski w tylnej części budynku i wzmocnienia konstrukcji, gmina poniosła związane tym koszty niekwalifikowlane.

Dokumentacja projektowa zamknęła się kwotom 25.830,00 zł w tym dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych wyniosło  13.124,59 zł.

Studium wykonalności to suma 8.000,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 4.268,59 zł. Roboty budowlane zamknęły się kosztem 1.135.367,83 zł. Przy tych pracach pojawiły się największe koszty niekwalifikowalne, które wyniosły 378.226,29 zł.               
Dofinansowanie wyniosło 605.713,23zł.

Nadzór inwestorski firmy MD-Projekt oraz ornitologiczny kosztował 21.540,00 zł, i tutaj dofinansowanie wyniosło 11.492,02 zł.
Ostatnim wydatkiem były koszty pośrednie- promocja. Wyniosły one 750,00 zł.     Również tutaj dofinansowanie  było 80,00 % i wyniosło 400,14zł.

Prace budowlane odebrano 12.11.2019r.
W ogólnym rozliczeniu suma kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych wyniosła 1.191.487,83 zł., w tym koszty kwalifikowalne to 793.747,68 zł, a niekwalifikowalne 397.740,15zł.
Suma dofinansowania w ilości 80,00% wyniosła 634.998,14 zł

Należy stwierdzić, że obie inwestycje były niezbędnym czynnikiem poprawiającym wizerunek obszaru miasta jak i wsi. W Woli Wapowskiej modernizacja świetlicy umożliwi zwiększoną aktywność społeczną, również mieszkańców przyległych wiosek. Może być miejscem wykorzystywanym również przez sąsiednie miejscowości.
Natomiast świetlica w Kruszwicy, z uwagi na swą dużą przestrzeń, będzie siedzibą: 
  - Świetlicy socjoterapeutycznej 
  - Koła Gospodyń Wiejskich -Grodztwo
  - Kółka Rolniczego w Grodztwie oraz Klubu Seniora.

W obu inwestycjach środki zostały prawidłowo wykorzystane. Uzasadnione było przeznaczenie dodatkowych środków finansowych niekwalifikowalnych w celu zespojenia prac w obu budynkach.

Komisja nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono.

Burmistrz Kruszwicy                                                               Komisja Rewizyjna:

……………………                                                               ……………………..

Burmistrz Kruszwicy                                                              Jarosław Kaczmarek

…………………….

Teresa Tenerowicz

…………………….

Tomasz Łożyński