OR-RM. 1712.74.2022

Protokół Nr 74/2022

Tematyka  kontroli: „Analiza prawidłowości procedury przetargowej, sposobu finansowania oraz wykonania  inwestycji odwodnienia ulicy Chabrowej”

Posiedzenia kontrolne odbyły się w lipcu i wrześniu 2022r.

Komisja w składzie:

Jarosław Kaczmarek - przewodniczący,

Teresa Tenerowicz - zastępca przewodniczącego,

Tomasz Łożyński - sekretarz komisji.

Komisja otrzymała upoważnienie do przeprowadzenia kontroli od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy p. Aleksandra Budnera.

Informacji udzieliła  Kierownik Referatu Planowania Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych p. Monika Winiarczyk oraz  Inspektor ds. dróg  p. Krzysztof Piątek.

I. Procedury przetargowe.

Pierwszy projekt dotyczący ul. Chabrowej obejmował również ulicę Kwiatową i Jesionowa i  powstał w 2012r. Aktualizacja tego projektu dotyczyła już tylko ul. Chabrowej  i powstała w 2016r. Na tą aktualizację Starosta inowrocławski 6 czerwca 2017r. wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu. 
Dnia 3 kwietnia 2019r. został publicznie ogłoszony przetarg na przebudowę tej ulicy

a 18 kwietnia 2019 roku została podana informacja z otwarcia ofert. Znak sprawy: PIFZ-Z.271.9.2019
Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie.
Zamawiający informuje, że:
 - zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 1.184.641,90 zł,
 - termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2019r.
 - warunki płatności: zgodnie z  § 13 wzoru umowy, 
 - oraz, że złożono 5 ofert:

| Nr oferty | Firma lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena ofertowa (brutto) | Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław | 762.600,00 zł | 60 miesięcy |
| 2 | Firma drogowa ANDAR s.c. A.D. Białobrzyccy ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno | 1.345.213,20 zł | 60 miesięcy |
| 3 | Kowalski Budownictwo Sp.z.o.o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin | 818.476,07 zł | 60 miesięcy |
| 4 | Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno | 887.458,57 zł | 60 miesięcy |
| 5 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z.o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław | 825.804,28 zł | 60 miesięcy |

Dnia 6 maja 2019r. po zakończeniu postępowania zostało wydane powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( Znak sprawy PIFZ-Z.271.9.2019), którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier, za cenę 762.600,00 zł.
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, jest zgodna z treścią SIWZ, otrzymała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. 
Podpisanie umowy z wykonawcą  nastąpiło w dniu 14 maja 2019r.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

| Nr tematu | Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty) | Liczba pkt w kryterium Cena (koszt) | Liczba pkt w kryterium Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław | 60 | 40 | 100 |
| 1 | Kowalski Budownictwo Sp.z.o.o. 88-400 Żnin | 55,9 | 40 | 95,9 |
| 1 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z.o.o. 88-100 Inowrocław | 55,41 | 40 | 95,41 |
| 1 | Firma Drogowa ANDAR s.c. A.D. Białobrzyccy 62-200 Gniezno | 34,1 | 40 | 74,01 |

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający zmuszony był odrzucić ofertę firmy: Zakład Usług Drogowych, Marek Smorczyński z Mogilna.

W dniu 26.08.2019r. Urząd Marszałkowski w Toruniu zatwierdził procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na przebudowę ul. Chabrowej.

- Sposób finansowania.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

| Lp. | Nazwa pozycji | Kwota brutto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego | 17.958,00 zł |
| 2. | Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego | 1.660,50 zł |
| 3. | Nadzór inwestorski | 23.001,00 zł |
| 4. | Roboty budowlane | 762.600,00 zł |
| 5. | Razem | 805.219,50 zł |
| 6. | Wysokość otrzymanego dofinansowania | 500.733,00 zł |

III. Wykonanie odwodnienia.

Ulica Chabrowa jest drogą gminną klasy D o długości 842,34 m. 
Złożona jest z jezdni, na którą składa się; pas jezdni, pobocze oraz rowy stanowiące odwodnienie dla wód powierzchniowych. Droga ma różne poziomy i w najniższym punkcie, w okolicach jej połowy znajduje się działka nr 70/1, która podczas ulewnych opadów jest zalewana. Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku zarządca podjął działania, które miały zminimalizować te skutki. Z tego wglądu został wykonany wpust uliczny wraz z drenażem rozsączającym o średnicy 160 mm i odprowadzeniem wód poza obręb zjazdu do działki nr 70/1. Okazało się to niewystarczające i podjęto dalsze działania w celu poprawy odwodnienia i dlatego wzdłuż zjazdu poprowadzono tzw. odwodnienie liniowe, z którego wody opadowe skierowane zostały do sztucznego rowu przydrożnego. Koszt obu prac wyniósł

14.000,00 zł. Rów ten jednak wymaga częstych napraw z uwagi na to, że zbiera bardzo dużą ilość wody w czasie obfitych opadów a jego brzegi ulegają obrywaniu.

III. Wykonanie odwodnienia.

Ulica Chabrowa jest drogą gminną klasy D o długości 842,34 m. 
Złożona jest z jezdni, na którą składa się; pas jezdni, pobocze oraz rowy stanowiące odwodnienie dla wód powierzchniowych. Droga ma różne poziomy i w najniższym punkcie, w okolicach jej połowy znajduje się działka nr 70/1, która podczas ulewnych opadów jest zalewana. Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku zarządca podjął działania, które miały zminimalizować te skutki. Z tego wglądu został wykonany wpust uliczny wraz z drenażem rozsączającym o średnicy 160 mm i odprowadzeniem wód poza obręb zjazdu do działki nr 70/1. Okazało się to niewystarczające i podjęto dalsze działania w celu poprawy odwodnienia i dlatego wzdłuż zjazdu poprowadzono tzw. odwodnienie liniowe, z którego wody opadowe skierowane zostały do „sztucznego” rowu przydrożnego. Koszt obu prac wyniósł

14.000,00 zł. Rów ten jednak wymaga częstych napraw z uwagi na to, że zbiera bardzo dużą ilość wody w czasie obfitych opadów a jego brzegi ulegają obrywaniu.

Wnioski.
Odnosząc się do  pisma, które złożył Pan Tomasz Frejliszek do Rady Miejskiej w Kruszwicy  Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdza, co następuje: wszystkie procedury przetargowe, sposób finansowania oraz wykonane prace związane z przebudową ul. Chabrowej i jej odwodnieniem zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodny z dokumentacją i obowiązującymi przepisami.

1. W sprawie procedury przetargowej stwierdza że:
 - przetarg został publicznie ogłoszony i przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - projekt został zaktualizowany i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
 - przetarg został ogłoszony publicznie a jego procedury zatwierdził Urząd Marszałkowski

w Toruniu.

2. Finansowanie  odbyło się z wykorzystaniem środków z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  Wysokość dofinansowania to kwota 500.733,00 zł.            
Na ogólną kwotę 805.219,50 zł  Gmina Kruszwica poniosła koszt z własnych środków finansowych w kwocie 304.486,50 zł.
Z sentencji wynika, że finansowanie odbyło się w sposób prawidłowy z korzyścią dla naszej Gminy.

 3. Odwodnienie drogi na wysokości działki 70/1 zostało wykonane przez zarządcę drogi.  Położenie działki, w najniższym miejscu  całego odcinka ul. Chabrowej, powoduje, że  w trakcie obfitych opadów jest ona zalewana. Należy zwrócić uwagę, że w obecnych czasach spotykamy się z wieloma anomaliami pogodowym, w tym również z obfitymi ulewami, które dokuczają i zalewają także inne działki na terenie miasta i gminy.

Reasumując Komisja Rewizyjna uważa sprawę za ostatecznie wyjaśnioną.

Komisja Rewizyjna:

……………………

Jarosław Kaczmarek

……………………

Teresa Tenerowicz

…………………….

Tomasz Łożyński